ƯỚC LƯỢNG PRODUCT BACKLOG CHO NỀN TẢNG BÁN HÀNG QUA LIVESTREAM

## 1. Nhiệm vụ 1 – Kiểm tra dữ liệu

| Mã Story | Đủ rõ | Cần làm rõ | Thông tin/câu hỏi còn thiếu |
| --- | --- | --- | --- |
| LS01 | ☐ | ☑ | Khi đến giờ bắt đầu, hệ thống có cần tự động chuyển trạng thái phiên livestream sang trạng thái khác không? |
| LS03 | ☐ | ☑ | Nếu hai khách cùng đặt sản phẩm cuối cùng, hệ thống xử lý thế nào để chỉ một đơn thành công và không vượt tồn kho? |

Sau khi hoàn thành Nhiệm vụ 1, PO xác nhận LS01 chỉ cần trạng thái “Sắp diễn ra”; việc tự chuyển sang trạng thái khác thuộc Story khác. Với LS03, nếu hai khách cùng đặt sản phẩm cuối, chỉ đơn giữ được số lượng mới thành công; đơn còn lại nhận thông báo hết hàng.

## 2. Nhiệm vụ 2 – Product Backlog đã ước lượng

| Mã Story | Mức ưu tiên | Kết quả phiếu | SP cuối cùng | Lý do ngắn |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LS01 | 1 | 3 - 3 - 5 - 3 | 2 SP | Phiếu 5 SP có thể xuất phát từ việc hiểu rằng hệ thống phải tự động chuyển trạng thái khi đến giờ phát. Sau khi PO xác nhận chỉ cần trạng thái “Sắp diễn ra”, LS01 nhỏ hơn LS02 (3 SP). |
| LS02 | 2 | 3 - 3 - 3 - 3 | 3 SP | Reference Story; các phiếu đã trùng nhau. |
| LS03 | 3 | 5 - 8 - 8 - 5 | 8 SP | Phiếu 5 SP đánh giá luồng tạo đơn và kiểm tra tồn kho có phạm vi kiểm soát được; phiếu 8 SP chú trọng rủi ro hai khách đặt sản phẩm cuối cùng và quy tắc giảm/hoàn tồn. Sau khi PO làm rõ cách xử lý đặt đồng thời, LS03 vẫn phức tạp và rủi ro hơn LS02 (3 SP). |

## 3. Nhiệm vụ 3 – Phát hiện cách hiểu sai

Đề xuất “1 Story Point = 4 giờ” là sai vì Story Point đo ước lượng tương đối về khối lượng công việc, độ phức tạp, rủi ro và sự chưa chắc chắn, chứ không phải số giờ cố định. Nhóm sử dụng Velocity (số Story Point thực tế hoàn thành qua các Sprint trước) để dự báo lượng công việc phù hợp cho Sprint tiếp theo. Vì vậy, nhóm không cần quy đổi Story Point sang giờ để lập kế hoạch.